РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕБЫКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  НИЖНЕБЫКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2016                                              №  22                                х. Быковский

Об утверждении отчета за 2015 год

о реализации муниципальной программы

Нижнебыковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 03.09.2013 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнебыковского сельского поселения», Администрация Нижнебыковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2015 год о реализации муниципальной программы

Нижнебыковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Нижнебыковского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нижнебыковского

сельского поселения	                                                    К.Ф.Венцов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Нижнебыковского сельского  поселения

от 24.02.2016 № 22

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» по результатам за 2015 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2015 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 1441,3 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 1153,0 тыс.рублей (80,0 %)

В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на  поддержание внутрипоселковых  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

а  также проведены следующие мероприятия, не требующие финансирования:

- разработка и принятие нормативных правовых в целях  безопасности дорожного движения;

-  разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам содержания улично-дорожной сети;

Проведенные мероприятия по реализации Программы   представлены

в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

1. Постановлению Администрации  Нижнебыковского сельского поселения от 05.03.2015 № 5/5 «О внесении изменений в постановление Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 11.10.2013 № 74 «Об утверждении  муниципальной программы Нижнебыковского сельского  поселения «Развитие транспортной системы»

2. Постановлению Администрации  Нижнебыковского сельского поселения от 04.12.2015 № 67  «О внесении изменений в постановление Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 11.10.2013 № 74 «Об утверждении  муниципальной программы Нижнебыковского сельского  поселения «Развитие транспортной системы»

Причинами вносимых изменений явились изменение содержания и структуры Программы.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2015 году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на:

- поддержание внутрипоселковых  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

-  сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети поселения и автомобильных дорогах общего пользования местного значения

Реализация основных мероприятий программы позволила:

- обеспечить безопасность дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах в Нижнебыковского сельском поселении;

- сократить детский дорожно-транспортный травматизм;

- поддерживать внутрипоселковые  автомобильные дороги и искусственные сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  представлены в таблице 2.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году предусматривалось 1441,3 тыс. рублей, в том числе:

-  за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета 1441,3 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2015 году составили в целом по Программе 1153,0 тыс. рублей.

-  за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета 1153,0 тыс. руб.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 3.

V. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Благодаря принятию Программы улучшились  транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог общего пользования Верхняковское сельского поселения. Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2015 году результатам.

VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы в 2015 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

### Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Нижнебыковского сельского  поселения

«Развитие транспортной системы» за 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Нижнебыковского сельского поселения» |
| 1. | Основное мероприятие1.1 Содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них. | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.4 Капитальный ремонт автомобильных дорог внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги | позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги |  |
| 3 | Мероприятие 1.5 Оформление земельных участков под дорогами общего пользования в муниципальную собственность | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги | позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Нижнебыковском сельском поселении» |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование организации дорожного движения в населенных пунктах | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней | снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней |  |

### Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа Нижнебыковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | проценты | 52 | 51,6 | 51,6 |  |
| 2. | Доля протяженности внутрипоселковых и автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности внутрипоселковых и автомобильных дорог общего пользования местного значения | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Организация деятельности по предупреждению аварийности | проценты | 100 | 100 | 100 |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Нижнебыковского сельского  поселения «Развитие транспортной системы»    за  2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 1441,3 | 1153,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1441,3 | 1153,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог» | всего | 1441,3 | 1153,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1441,3 | 1153,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них. | всего | 1273,3 | 1130,1 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1273,3 | 1130,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Оформление земельных участков под дорогами общего пользования в муниципальную собственность | всего | 168,0 | 22,9 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 168,0 | 22,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Нижнебыковском сельском поселении». | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование организации дорожного движения в населенных пунктах | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |