Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие благоустройства» за отчетный период 9 месяцев 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программмой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «благоустройство населенных пунктов» | Ведущий специалист В.П. Любимова, Глава Администрации Нижнебыковского сельского поселения К.Ф.Венцов | X | X | X | 284,7 | 284,7 | 153,5 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. содержание и ремонт объектов благоустройства | Ведущий специалист В.П. Любимова, Глава Администрации Нижнебыковского сельского поселения К.Ф.Венцов | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Нижнебыковского сельского поселения проведены следующие виды работ- проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций, Уборка несанкциони-рованных свалок, обкос сорной растительности центральных улиц, проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей, по обкосу сорной растительности, по приобретению контейнеров для сбора ТБО. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 154,9 | 154,9 | 70,6 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Содержание мест захоронения | Ведущий специалист В.П. Любимова, Глава Администрации Нижнебыковского сельского поселения К.Ф.Венцов | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Нижнебыковского сельского поселения проведена уборка прилегающей территории от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 25,0 | 25,0 | 24,7 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Оплата за потребление электроэнергии | Ведущий специалист В.П. Любимова, Глава Администрации Нижнебыковского сельского поселения К.Ф.Венцов | Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 79,8 | 79,8 | 54,2 |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. оформление прав собственности на объекты недвижимого имущества | Ведущий специалист В.П. Любимова, Глава Администрации Нижнебыковского сельского поселения К.Ф.Венцов |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 25,0 | 25,0 | 4,0 |  |
| . | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист В.П. Любимова, Глава Администрации Нижнебыковского сельского поселения К.Ф.Венцов | X | X | X | 284,7 | 284,7 | 153,5 |  |

Глава Администрации Нижнебыковского сельского поселения                                                                                  К.Ф.Венцов

Исполнитель Любимова Вера Петровна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие благоустройства»

отчетный период 9 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Нижнебыковского сельского поселения «Развитие благоустройства»

(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения 28.12.2018г. № 101.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 284,7 тыс. руб.,

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Нижнебыковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство населенных пунктов»;

В соответствии с постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от    03.09.2018 № 69« Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнебыковского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Развитие благоустройства»

на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство населенных пунктов»; (далее – подпрограмма 1) в 2019 году предусмотрено 284,7 тыс. рублей,

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1."Содержание и ремонт объектов благоустройства"

1.2. «Содержание мест захоронения».

1.3. «Оплата за потребление  электроэнергии».

1.4. «оформление прав собственности на объекты недвижимого имущества»

Мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов благоустройства». На реализацию предусмотрено 154,9 тыс.рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 70,6 тыс. рублей или 46 %.

Мероприятие 1.2 «Содержание мест захоронения».  На реализацию данного мероприятия предусмотрено 25,0 тыс.руб., за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 24,7 тыс. рублей или 98,8 %.

Мероприятие 1.3 «Оплата за потребление  электроэнергии». На реализацию предусмотрено 79,8 тыс.рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 54,2 тыс. рублей или 68 %.

Мероприятие 1.4 «оформление прав собственности на объекты недвижимого имущества». На реализацию предусмотрено 25,0 тыс.рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 4,0 тыс. рублей или 16 %.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2019 г. достигнуты следующие результаты:

На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство населенных пунктов» (далее – подпрограмма 1) в 2019 году предусмотрено  284,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 153,5  тыс. рублей или 54,0  %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий:

-  Мероприятие 1.1."Содержание и ремонт объектов благоустройства"

предусмотрено 154,9 тыс.рублей - проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций,

Уборка несанкционированных свалок, обкос сорной растительности центральных улиц,

Фактическое освоение средств составило 70,6 тыс. рублей  или 46  %;

- 1.2. «Содержание мест захоронения».

предусмотрено  25,0 тыс.рублей – проведена уборка прилегающей территории от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов проведена противоклещевая обработка Фактическое освоение средств составило 24,7 тыс. рублей  или 98,8 %;

-  1.3. «Оплата за потребление  электроэнергии»  предусмотрено 79,8 тыс.рублей – проведены мероприятия по оплата электроэнергии за уличное освещение я в срок.  Фактическое освоение средств составило 54,2тыс. рублей  или 68 %;

1.4. « оформление прав собственности на объекты недвижимого имущества» - заключены  договора на оказание услуг в сфере кадастровых работ. Фактическое освоение средств составило 4,0тыс. рублей  или 16 %;

Глава Администрации Нижнебыковского

сельского поселения                                                                                                    К.Ф.Венцов

Исполнитель: Вера Петровна Любимова