Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие благоустройства» за отчетный период 9 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программмой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство населенных пунктов» | Ведущий специалист В.П. Любимова, Глава Администрации Нижнебыковского сельского поселения К.Ф.Венцов | X | X | X | 528,1 | 528,1 | 423,9 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства | Ведущий специалист В.П. Любимова, Глава Администрации Нижнебыковского сельского поселения К.Ф.Венцов | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Нижнебыковского сельского поселения проведены следующие виды работ- проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций, Уборка несанкционированных свалок, обкос сорной растительности центральных улиц, , приобретены контейнеры для сбора ТБО. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 86,8 | 86,8 | 40,5 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие : содержание мест захоронения | Ведущий специалист В.П. Любимова, Глава Администрации Нижнебыковского сельского поселения К.Ф.Венцов | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Нижнебыковского сельского поселения проведена уборка прилегающей территории от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов проведена противоклещевая обработка | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 26,2 | 26,2 | 16,4 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие : оплата за потребление электроэнергии | Ведущий специалист В.П. Любимова, Глава Администрации Нижнебыковского сельского поселения К.Ф.Венцов | Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 84,3 | 84,3 | 41,3 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие : оформление прав собственности на объекты недвижимого имущества | Ведущий специалист В.П. Любимова, Глава Администрации Нижнебыковского сельского поселения К.Ф.Венцов |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  |
| 1.5. | Основное мероприятие : оплата сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Ведущий специалист В.П. Любимова, Глава Администрации Нижнебыковского сельского поселения К.Ф.Венцов |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6,0 | 6,0 | 0,9 |  |
| 1.6 | Основное мероприятие : организация обустройство контейнерных площадок для вывоза бытовых отходов | Ведущий специалист В.П. Любимова, Глава Администрации Нижнебыковского сельского поселения К.Ф.Венцов |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 74,9 | 74,9 | 74,9 |  |
| 1.7 | Основное мероприятие : организация сети газоснабжения х.Быковский | Ведущий специалист В.П. Любимова, Глава Администрации Нижнебыковского сельского поселения К.Ф.Венцов |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 249,9 | 249,9 | 249,9 |  |
| . | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 528,1 | 528,1 | 423,9 |  |

Глава Администрации Нижнебыковского сельского поселения                                                                                  К.Ф.Венцов

Исполнитель Любимова Вера Петровна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие благоустройства»

отчетный период 9 месяцев 2020 г.

Муниципальная программа Нижнебыковского сельского поселения «Развитие благоустройства»

(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения 28.12.2018г. № 101.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 528,1 тыс. руб.,

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Нижнебыковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство населенных пунктов»;

В соответствии с постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от    03.09.2018 № 69« Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнебыковского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Развитие благоустройства» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство населенных пунктов»; (далее – подпрограмма 1) в 2020 году предусмотрено 528,1 тыс. рублей,

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение шести основных мероприятий.

Мероприятие 1.1."Содержание и ремонт объектов благоустройства"

1.2. «Содержание мест захоронения».

1.3. «Оплата за потребление  электроэнергии».

1.4. «оплата сбора и вывоза твердых бытовых отходов»

1.5 «организация обустройства контейнерных площадок для вывоза бытовых отходов»

1.6 «организация сети газоснабжения х.Быковский»

Мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов благоустройства». На реализацию предусмотрено 86,8 тыс.рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 40,5 тыс. рублей или 47 %.

Мероприятие 1.2 «Содержание мест захоронения».  На реализацию данного мероприятия предусмотрено 26,2 тыс.руб., за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 16,4 тыс. рублей или 62,5 %.

Мероприятие 1.3 «Оплата за потребление  электроэнергии». На реализацию предусмотрено 84,3 тыс.рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 41,3 тыс. рублей или 49,0 %.

Мероприятие 1.4 «оплата сбора и вывоза твердых бытовых отходов». На реализацию предусмотрено 6,0 тыс.рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 10,9 тыс. рублей или 15 %.

Мероприятие 1.5 «организация обустройства контейнерных площадок для вывоза бытовых отходов»  На реализацию предусмотрено 74,9 тыс.рублей за счет средств  местного бюджета - 11,9 тыс., рублей  бюджет муниципального района – 63,0тыс.руб.  Фактическое освоение средств составило 74,9 тыс. рублей или 100 %.

Мероприятие 1.6 «организация сети газоснабжения х.Быковский» На реализацию предусмотрено 249,9 тыс.рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 249,9 тыс. рублей или 100 %.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2020 г. достигнуты следующие результаты:

На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство населенных пунктов» (далее – подпрограмма 1) в 2020 году предусмотрено  528,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 423,9  тыс. рублей или 80,2  %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение шести основных мероприятий:

-  Мероприятие 1.1."Содержание и ремонт объектов благоустройства"

предусмотрено 86,8 тыс.рублей - проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций,

Уборка несанкционированных свалок, обкос сорной растительности центральных улиц,

Фактическое освоение средств составило 40,5 тыс. рублей  или 47  %;

Мероприятие - 1.2. «Содержание мест захоронения».

предусмотрено  26,2 тыс.рублей – проведена уборка прилегающей территории от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов проведена противоклещевая обработка Фактическое освоение средств составило 16,4 тыс. рублей  или 62,5 %;

Мероприятие -  1.3. «Оплата за потребление  электроэнергии»  предусмотрено 84,3 тыс.рублей – проведены мероприятия по оплата электроэнергии за уличное освещение я в срок.  Фактическое освоение средств составило 41,3тыс. рублей  или 48,9 %;

Мероприятие - 1.4. «оплата сбора и вывоза твердых бытовых отходов»  предусмотрено 6,0 тыс. рублей проведены мероприятия по оплата за вывоз твердых бытовых отходов  в срок.  Фактическое освоение средств составило 0,9тыс. рублей  или 15 %;

Мероприятие - 1.5«организация обустройства контейнерных площадок для вывоза бытовых отходов»  предусмотрено 74,9 тыс., рублей  проведены мероприятия по созданию и обустройству контейнерных площадок в количестве 2 –х штук. Фактическое освоение средств составило 74,9тыс. рублей  или 100 %;

Мероприятие - 1.6 «организация сети газоснабжения х.Быковский» предусмотрено 249,9 тыс., рублей – проведены мероприятия по изготовлению схемы гидравлического расчета газопроводов х.Быковский. Фактическое освоение средств составило 249,9тыс. рублей  или 100 %;

Глава Администрации Нижнебыковского

сельского поселения                                                                                                    К.Ф.Венцов

Исполнитель: Вера Петровна Любимова