РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕБЫКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕБЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03. 2022		                               №  4.7	  		х.Быковский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Нижнебыковского сельского поселения «Развитие благоустройства» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 03.09.2018 № 68  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнебыковского сельского поселения»  Администрация Нижнебыковского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Развитие благоустройства» за 2021 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Нижнебыковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Нижнебыковского сельского поселения                                    К.Ф.Венцов

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Нижнебыковского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Нижнебыковского сельского  поселения

от 14.03.2021  №4.7

Отчет

О реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения

«Развитие благоустройства» за 2021 год

(далее – Отчет)

- Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Развитие благоустройства» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 28.12.2018 № 104, Администрацией Нижнебыковского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год постановлением  Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 28.12.2018 
№ 104.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 262,2 тыс. рублей, или 96% процентов от планового показателя.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Благоустройство населенных пунктов» предусмотрена реализация 4основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «содержание и ремонт объектов благоустройства» исполнено на 98%.по причине: уменьшение объема выполненных работ.

В 2021 году в рамках выполнения основного мероприятия предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 72,3 тыс. рублей. Фактические средства освоены в сумме 71,2 тыс. рублей (98%)

Основное мероприятие 1.2. «содержание мест захоронений» исполнено на 100% по причине :уменьшение объема выполненных работ.

В 2021 году в рамках выполнения основного мероприятия предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 16,3 тыс. руб. Фактические средства освоены в сумме 16,3 тыс. рублей (100%)

Основное мероприятие 1.3. «оплата за потребление электроэнергии» исполнено на 90%.по причине: уменьшение объема выполненных работ .

В 2021 году в рамках выполнения основного мероприятия предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 86,8 тыс. рублей. Фактические средства освоены в сумме 77,8 тыс. рублей (90%)

Основное мероприятие 1.4. «оформление прав собственности на объекты недвижимого имущества» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.5. «оплата сбора и вывоза твердых бытовых отходов » исполнено в полном объеме.

В 2021 году в рамках выполнения основного мероприятия предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 3,6 тыс. рублей. Фактические средства освоены в сумме 3,6 тыс. рублей (100%)

Основное мероприятие 1.6 "организация  обустройства контейнерных площадок для вывоза твердых бытовых отходов".исполнено в полном объеме.

В 2021 году в рамках выполнения основного мероприятия предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 83,2 тыс. рублей. Фактические средства освоены в сумме 83,2 тыс. рублей (100%)

Основное мероприятие 1.7 "организация сети газоснабжения х.Быковский".исполнено в полном объеме.

Нереализованные основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

# Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

# муниципальной программы

# На ход реализации муниципальной программы в части объема финансирования оказало влияние повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Нижнебыковского сельского поселения.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района составил 262,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 262,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета -0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Нижнебыковского сельского поселения от 25.12.2020 № 162 «О бюджете Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил  262,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью -262,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 262,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета -0,0 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило 252,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –252,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из   областного     бюджета -  0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2021 году приведена в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.6 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.7 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, основные мероприятия невыполненные и выполненные не в полном объеме отсутствуют.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района составляет 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района на реализацию муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы  необходимо обеспечить:

Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Нижнебыковского сельского поселения.

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результат | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство населенных пунктов» | X | X | X | X |  |  | – |
| 1.1. | ОМ 1.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | – |
| 1.2. | ОМ 1.2. содержание мест захоронения | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Надлежащее содержание мест захоронения (кладбищ) | В 2021 году выполнены работы по противоклещевой обработке кладбищ в сроки, выполнены работы по окраске ограждений кладбищ, оказаны услуги по вывозу ТКО, | - |
| 1.3. | ОМ 1.3. оплата за потребление электроэнергии | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Своевременная оплата за коммунальные услуги по уличному освещению | Произведена в полном объеме оплата за коммунальные услуги по уличному освещению | – |
| 1.4. | ОМ 1.4. оформление прав собственности | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Своевременная оплата за оказанные услуги по межевым работам | Межевые работы не проводились | - |
| 1.5. | ОМ 1.5. оплата сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Своевременная оплата за оказанные услуги по межевым работам | Произведена в полном объеме оплата за оказанные услуги по вывозу твердых бытовых отходов | - |
| 1.6. | ОМ 1.6. организации обустройства контейнерных площадок для вывоза твердых бытовых отходов | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обустройство контейнерных площадок | В 2021 году, произведено обустройство 2-х контейнерных площадок | - |
| 1.7 | ОМ 1.7. организация сети газоснабжения х.Быковский | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Своевременная оплата за оказанные услуги | Произведена в полном объеме оплата за оказанные услуги по изготовлению ПСД | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие благоустройства» | всего | 262,2 | 262,2 | 252,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 262,2 | 262,2 | 252,0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство населенных пунктов» | всего | 262,2 | 262,2 | 212,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 262,2 | 262,2 | 252,0 |
| ОМ 1.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства | всего | 72,3 | 72,3 | 71,2 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 72,3 | 72,3 | 71,2 |
| ОМ 1.2 содержание мест захоронения | всего | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 16,3 | 16,3 | 49,7 |
| ОМ 1.3. оплата за потребление электроэнергии | всего | 86,8 | 86,8 | 77,8 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 86,8 | 86,8 | 77,8 |
| ОМ 1.4. оформление прав собственности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.5. оплата сбора и вывоза твердых бытовых отходов | всего | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| ОМ 1.6. организации обустройства контейнерных площадок для вывоза твердых бытовых отходов | всего | 83,2 | 83,2 |  |
|  | бюджет район | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
|  | местный бюджет | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| ОМ 1.7. организация сети газоснабжения х.Быковский | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие благоустройства» |
| 1. | Показатель 1. Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процентов | 57,0 | 57,0 | 57,0 | – |
| 2. | Показатель 2. Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | процентов | 65,0 | 65,0 | 65,0 | – |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство населенных пунктов» |
| 3. | Показатель 1.1.Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | процентов | 100 | 100 | 100 | – |
| 5. | Показатель 1.2.Доля отремонтированных объектов благоустройства от общего количества | процентов | 100 | 100 | 100 | – |

Приложение № 4

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2021 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие благоустройства» | Х | Х | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство населенных пунктов» | Х | Х | - | - |
| 3. | ОМ 1.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства | – | – | - | - |
| 4. | ОМ 1.2 содержание мест захоронения | – | – | – | – |
| 5. | ОМ 1.3. оплата за потребление электроэнергии | - | - | - | - |
|  | ОМ 1.4. оформление прав собственности | - | - | - | - |
|  | ОМ 1.5. оплата сбора и вывоза твердых бытовых отходов | - | - | - | - |
|  | ОМ 1.6. организации обустройства контейнерных площадок для вывоза твердых бытовых отходов | - | - | - | - |
| 6. | ОМ 1.7. организация сети газоснабжения х.Быковский | - | - | - | - |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Нижнебыковского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств консолидированного бюджета |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие благоустройства» | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство населенных пунктов» | - | - | - | - |
| 3. | ОМ 1.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства | - | - | - | - |
| 4. | ОМ 1.2 содержание мест захоронения | - | - | - | - |
| 5. | ОМ 1.3. оплата за потребление электроэнергии | - | - | - | - |
| 6 | ОМ 1.4. оформление прав собственности | - | - | - | - |
| 7 | ОМ 1.5. оплата сбора и вывоза твердых бытовых отходов | - | - | - | - |
| 8 | ОМ 1.6. организации обустройства контейнерных площадок для вывоза твердых бытовых отходов | - | - | - | - |
| 9. | ОМ 1.7. организация сети газоснабжения х.Быковский | - | - | - | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме в 2021 году | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |