РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЖНЕБЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2018                                              №  62                                      х.Быковский

Об утверждении отчетов об исполнении

плана реализации муниципальных программ

Нижнебыковского сельского поселения

за  первое полугодие 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 03.09.2013 г. № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнебыковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за  первое полугодие 2018 года согласно приложению 1.

2.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики Нижнебыковского сельского поселения» за первое полугодие 2018 года согласно приложению 2.

3.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Нижнебыковского сельского поселения» за первое полугодие 2018 года согласно приложению 3

4.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за первое полугодие 2018 года согласно приложению 4.

5.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за первое полугодие 2018 года согласно приложению5.

6.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Муниципальная политика» за первое полугодие 2018 года согласно приложению 6

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» за первое полугодие 2018 года согласно приложению 7.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за первое полугодие 2018 года согласно приложению 8.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Администрации

Нижнебыковского   сельского поселения                                 В.П.Любимова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Нижнебыковского сельского поселения

23.07.2018 № 62

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма»

отчетный период 01 июля 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  | 915.9 | 459.0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела | МБУК Верхнедонского района «Межпоселенческая центральная библиотека» структурное подразделение «Нижнебыковская СБ», библиотекарь Дрынкина Е.М. | Обеспечение доступа населения к библиотечному фонду | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г. |  |  | - |
| 1.2. | Основное мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК Верхнедонского района «Межпоселенческий Дом культуры»,структурное подразд еление « Нижнебыковский СК».заведующий Карташова Т.Н. | Повышение уровня качества и доступности культурно-досуговых услуг | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г | 915.9 | 459.0 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие: Развитие материально-технической базы сферы культуры | МБУК Верхнедонского района «Межпоселенческий Дом культуры»,структурное подразделение « Нижнебыковский СК».заведующий Карташова Т.Н. | Развитие материально-технической базы учреждений культуры | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт памятников | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | Проведение работ по капитальному ремонту памятников | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 915.9 | 459.0 |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Нижнебыковского сельского поселения

23.07.2018 №62

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики Нижнебыковского сельского поселения»

отчетный период 01 июля 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижнебыковского сельского поселения» муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики Нижнебыковского сельского поселения»» |
| 1.1 | Основное мероприятие: Информационная поддержка политики энергосбережения | Ведущий специалист Любимова В.П. | Повышен уровень подготовки в сфере энергосбережения | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие Приобретение и установка/ замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | Ведущий специалист Любимова В.П. | Бесперебойное снабжение населения электроэнергией | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие: Замена ламп накаливания и других неэффективных элементовсистемосвещения,втомчислесветильников,на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Ведущий специалист Любимова В.П | Сокращено потребления электроэнергии | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 2.1. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблению, популяризация новых технологий в сфере энергосбережения. | Ведущий специалист Любимова В.П | обеспечение исполнения целей и задач муниципальной программы | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г | - | - | - |
| 2.2. | Основное Мероприятие: Оплата за потребление электроэнергиииобслуживание электролиний | Ведущий специалист Любимова В.П. | Бесперебойное снабжение населения электроэнергией | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г | 89,9 | 41,5 | 89,9 |
| 3. | Контрольное событие программы |  | Расходы по оплате за потребление электроэнергии и обслуживание электроэнергией | X | Декабрь 2018 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение №3

к постановлению Администрации

Нижнебыковского сельского поселения

23.07.2018 №62

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Нижнебыковского сельского поселения» отчетный период 01 июля 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие и содержание коммунального хозяйства» |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.1. | Содержание водопроводных сетей | Ведущий специалист Любимова В.П. | Повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г | - | - | - |
| 1.2. | Ремонт водопроводных сетей | Ведущий специалист Любимова В.П. | Снижение сверхнормативных потерь воды | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы |  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг, обеспечение бесперебойного снабжения водой населения сельского поселения |  | Декабрь 2018 г | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство населённых пунктов» |  |  |  |  | 138,0 |  |  |
| 2.1 | Содержание мест захоронения |  | соблюдению санитарных норм и правил благоустройства | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г | 24,0 | 14,7 | 14,7 |
| 2.2. | Содержание и ремонт объектов благоустройства(тех обсл. ул. освещ., ремонт ул. освещ) | Ведущий специалист Любимова В.П. | Совершенствование организации по соблюдению санитарных норм и правил благоустройства. | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г | 34,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.3. | Оформление земельных участков и объектов благоустройства в муниципальную собственность | Ведущий специалист Любимова В.П. | Улучшение внешнего благоустройства | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г | 80,0 | - | - |
|  | Контрольное событие программы |  | Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | Х | Декабрь 2018 г | Х | Х | Х |

------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение №4

к постановлению Администрации

Нижнебыковского сельского поселения

23.07.2018 №62

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период 01 июля 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог» |  |  |  |  | 929,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них |  | Улучшение транспортно – эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования поселения | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г | 929,0 | 185,6 | 185,6 |
| 1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист Любимова В.П. | Улучшение внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дорог. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Оформление земельных участков под дорогами общего пользования в муниципальную собственность | Ведущий специалист Любимова В.П. | Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дорог. |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Верхнедонского района по соглашениям на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Верхнедонского района, направленных на решение вопросов дорожной деятельности на территории Нижнебыковского сельского поселения |  | Сокращение ДПТ | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Нижнебыковском сельском поселении» |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие: Совершенствование организации дорожного движения в населённых пунктах. | Ведущий специалист Любимова В.П. | Повышение комфорта и удобства поездок | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие: обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Ведущий специалист Любимова В.П. | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах в поселении |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Контрольное событие программы |  | Сокращение травматизма | Х | Декабрь 2018 г | Х | Х | Х |

------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение №5

к постановлению Администрации

Нижнебыковского сельского поселения

23.07.2018 №62

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 01 июля 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1«Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности | Ведущий специалист Любимова В.П. | Повышение уровня безопасности населения. Снижение рисков возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций. Увеличение количества оповещаемого населения сельского поселения техническими средствами оповещения с 30,0 до 70,0 процентов; | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г |  |  |  |
| 1.3. | Контрольное событие программы |  | Повышение уровня безопасности населения. Снижение рисков возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций. Увеличение количества оповещаемого населения сельского поселения техническими средствами оповещения с 30,0 до 70,0 процентов | Х | Декабрь 2018г | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма2 «Поддержание в готовности системы оповещения населения сельского поселения» |  |  |  |  | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие: Мероприятия по модернизации и поддержания в готовности системы оповещения | Ведущий специалист Любимова В.П | подключение к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб. | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г | - | - | - |
| 2.2. | Контрольное событие программы |  | подключение к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб. | Х | Декабрь 2018 г | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  | 15,5 |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие:3.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  | 15,5 | 0,1 | 0,1 |
|  | Контрольное событие программы |  | подключение к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб. | Х | Декабрь 2018 г | Х | Х | Х |

------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение №6

к постановлению Администрации

Нижнебыковского сельского поселения

23.07.2018 №62

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика» отчетный период 01 июля  2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Нижнебыковском сельском поселении » | Специалист по архивной,правовой и кадровой работе Дрынкина Е.М | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |  | 163,0 | 94,1 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Совершенствование правовой основы муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие: Организация индивидуального обучения муниципальных служащих |  |  | 1 января 2018 | 31 декабря 2018 | 8,0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Основное мероприятие: Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие: Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие: Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Специалист по архивной,правовой и кадровой работе Дрынкина Е.М | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 1 января 2018 | 31 декабря 2018 | 97,0 | 85,1 | 85,1 |
| 1.7. | Основное мероприятие: Соблюдение муниципальными служащими требований должностных инструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие: Организация официального опубликования нормативно-правовых актов сельского поселения, проектов правовых актов сельского поселения и иных информационных материалов | Специалист по архивной,правовой и кадровой работе Дрынкина Е.М |  | 1 января 2018 | 31 декабря 2018 | 22,0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Основное мероприятие: Организация функционирования официального сайта Нижнебыковского сельского поселения | Специалист по архивной,правовой и кадровой работе Дрынкина Е.М | В рамках программы подготовлено и размещено на сайте 35 нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы. | 1 января 2018 | 31 декабря 2018 | 18,0 | 9,0 | 9,0 |
| 1.10 | Основное мероприятие: Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих Администрации Нижнебыковского сельского поселения | Специалист по архивной,правовой и кадровой работе Дрынкина Е.М |  |  |  | 18,0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие институтов и инициатив гражданского общества» | Специалист по архивной,правовой и кадровой работе Дрынкина Е.М |  | 1 января 2018 | 31 декабря 2018 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 2.1. | Внедрение института стажерства в органах местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| .2.2 | Основное мероприятие: Организация проведения аттестации рабочих мест | Специалист по архивной, правовой и кадровой работе Дрынкина Е.М | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, проведена аттестация рабочих мест | 1 января 2018 | 31 декабря 2018 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 2.3 | Основное мероприятие: Соблюдение муниципальными служащими требований должностных инструкций |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №7

к постановлению Администрации

Нижнебыковского сельского поселения

23.07.2018 №62

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 01 июля 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.1. | Проведение мониторингов общественного мнения и обобщение социологических исследований о работе местного самоуправления. | Специалист по архивной, правовой и кадровой работе Дрынкина Е.М. | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих | 1 января 2018 | 31 декабря 2018 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Организационно-технические мероприятия. | Специалист по архивной, правовой и кадровой работе Дрынкина Е.М | Повышение культурного и морального о образа поведения среди населения. | 1 января 2018 | 31 декабря 2018 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Приложение №8

к постановлению Администрации

Нижнебыковского сельского поселения

23.07.2018 №62

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Социальная поддержка граждан»

отчетный период 01 июля 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  | 57,8 | 19,9 |  |
| 1 | Подпрограмма: Социальная поддержка отдельных категорий граждан |  | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 1 марта 2018 | 31декабря 2018 | 57,8 | 19,9 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет. | Специалист по архивной, правовой и кадровой работе Дрынкина Е.М. | выплата муниципальной пенсии | 1 марта 2018 | 31 декабря 2018 | 57,8 | 19,9 |  |